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Kunde
TOWERN3000 Projekt- & Medienagentur GmbH
Thomas Buchsteiner (Gesellschafter/Geschäftsführer)
Vorberg 182
A-8973 Schladming

Dienstleister
zweiP IT & WEB Solutions
Ennsweg 126
8971 Schladming
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Entsprechend der Diskussion und der ausführlichen Darstellung des aktuellen „nicht-digitalen Prozesses“ zum analogen Informationsaustausch soll eine Webplattform geschaffen werden, um die steigenden Kundenanforderungen an Kommunikation und Informationsaustausch zu digitalisieren. 
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Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit des CEPA-Konzeptes im Sinne des Unternehmens zu verbessern und gleichzeitig die Fehlerquote durch nicht vorhandene Projektdaten zu reduzieren.  Des Weiteren sollen Anfragen von Kunden aber auch Projektpartnern in eine Datenbank zentral erfasst werden und als Basis für weitere Schritte genutzt werden
Über unterschiedliche Zugriffsberechtigungen für die Benutzer soll es möglich sein, den Benutzern Aufgaben und Nutzungsmöglichkeiten zuzuweisen.
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[bookmark: _Toc149916065]Das Projekt wird mit 1.12.2023 gestartet und teilt sich in zwei Zeiträume. 

01.12.2023 - 31.05.2024:	Entwicklung des Prototyps
01.06.2024 - 31.08.2024:	Umsetzung Pilotkunden

Das Projekt gilt mit 31.08.2024 als abgeschlossen und wird 01.09.2024 für den Livebetrieb freigegeben.
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Die Kosten belaufen sich wie folgt

Entwicklung des Prototyps: 	34.490,- exkl. MwSt.
Umsetzung des Pilotkunden: 	  9.900,- exkl. MwSt.

Nähere Informationen zu den Kosten sind dem Angebot AN-1050 zu entnehmen.
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Zahlungsbedingungen:   
Mit Unterzeichnung werden 50% der Auftragssumme zur Zahlung fällig, der Restbetrag mit Veröffentlichung des Projektes im Internet bzw. nach Rechnungslegung. 

Unsere Rechnungen zahlen Sie bitte innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug auf unser Konto bei der Raiffeisenbank Schladming-Gröbming ein:    IBAN: IBAN AT64 3811 3000 0908 2389   
    
Allgemeinen Geschäftsbedingungen  
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils aktuellen Version.     
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. 
 

___________________________________________________________________________  
 
  
 
Auftrag:  
Dieses Angebot gilt mit Ihrer Unterschrift als Auftrag. Die o.a. Bedingungen und die AGB von 
zweiP IT & WEB Solutions werden vom Auftraggeber akzeptiert.   

  
 
  
 
  
 
  
 
___________________________________________________________________________  
Ort, Datum                                                         			   Stempel/Unterschrift 
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