


















Stundenaufzeichnung
Arbeitspaket 2
5.1.1 Digitale Plattform CEPA-Kunden

für die

TOWERN3000 Projekt- & Medienagentur GmbH


	Zeitbereich
	Bezeichnung
	Teilnehmer
	Aufwand(h)

	
	
	
	

	06.01.2025
	Arbeitspaket 5.1.1 „Digitale Plattform CEPA-Kunden“
	zweiP
	

	01-02.2025
	User Research
	zweiP
	12

	01-04.2025
	Workshops für Workflow-Konzeption 
	zweiP
	12

	03-04.2025
	Prototyp Entwicklung (Eingabemaske)
	zweiP
	32

	04.2025
	Datenanalyse & Matching-Logik
	zweiP
	4 

	04.2025
	Chatbot Potenzialanalyse & Integration
	zweiP
	24

	05.2025
	System- & Usability-Tests
	zweiP
	12

	05.2025
	IT-Infrastruktur & Security Bewertung
	zweiP
	8

	05-06.2025
	Feedbackschleifen mit Demokunden
	zweiP
	8

	06.2025
	Integration bestehender Tools (CRM, Chatbot)
	zweiP
	8

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Gesamtaufwand von 06.01.2025 bis 30.06.2025
	
	120 h

	
	
	
	

	
	
	
	






